납품 검수 체크리스트

제출용 DOCX

| 작성일 | 2026-04-08 |
| --- | --- |
| 납품 기준일 | 2026-04-10 |
| 대상 프로젝트 | 모성간호 챗봇 |
| 문서 구성 | ACCEPTANCE_CHECKLIST.md |

# 납품 검수 체크리스트 (제출용)

작성일: 2026-04-08

기준 문서: `docs/archive/DEVELOPMENT_SOW.md`, `docs/active/CONTRACT.html`, `docs/active/2026-03-26-sow-prd-coverage.html`, `docs/archive/PRD_ACCEPTANCE_CHECKLIST_v1.1.md`

## 1) 문서 개요

본 문서는 납품 시 발주자 제출용 검수 체크리스트입니다.

AC(기능 검수) 및 LIM(한도/운영 검수) 항목을 계약/SOW 기준으로 정리했으며, **저장소에서 확인 가능한 항목**과 **운영 증빙이 필요한 항목**을 구분합니다.

판정 원칙

`코드 기준 충족`: 저장소 코드/라우트/테스트 근거로 확인 가능

`운영 증빙 필요`: 배포 URL, 과금/발송 이력, 운영 기간 등 저장소만으로 확정 불가

`확인 불가`: 현 시점에 증빙 미제출 또는 저장소 외 검증이 필요한 상태

## 2) 검수 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 모성간호 챗봇 |
| 납품 기준일 | 2026-04-10 |
| 검수 기간 | 납품일 기준 5영업일 (계약 기준) |
| 계약 금액 | 14,454,000원 (VAT 포함) |
| 범위 기준 | SOW/PRD AC·LIM 항목 |
| 최종 판정 단위 | AC 합격/반려 + LIM 증빙 확인 |
| 검수 결과 통지 | 서면 결과 기준 |

## 3) AC 기준 표

| AC ID | 검수 항목 | 현재 판정 | 확인 구분 | 근거 문서 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | 인증 동작 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 전화번호 OTP/세션/관리자 접근 제어 코드 기준 충족 |
| AC-002 | 채팅 응답 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 정상 응답 및 오류 시 안내 응답 경로 확인 |
| AC-003 | 가드레일 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 금칙 입력 차단 및 안전 고지 로직 확인 |
| AC-004 | 관리자 조회 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 관리자 조회/모니터링/분석 API 및 화면 확인 |
| AC-005 | 자료 관리 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 콘텐츠/문서/설문 계열 CRUD 경로 확인 |
| AC-006 | 대화 저장 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 세션/메시지 저장 및 재조회 API 확인 |
| AC-007 | 배포 상태 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | `CONTRACT.html` 제6·제7조, `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 운영 URL, SSL, 실제 배포 가동 상태는 저장소만으로 확정 불가 |

## 4) LIM 기준 표

| LIM ID | 점검 항목 | 계약 기준 | 현재 판정 | 확인 구분 | 필요 증빙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIM-001 | 이미지 세팅 기준 | 초기 500개 세팅 범위 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | 운영 자산 목록, DB/스토리지 기준 수량 증빙 |
| LIM-002 | 문자 발송량 기준 | 10,000건 기준 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | 발송 서비스 대시보드/청구서/월별 발송 집계 |
| LIM-003 | 서버 운영 기간 기준 | 6개월 운영 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | 인프라 계약/청구 이력, 가동 기간 기록 |
| LIM-004 | AI 채팅 API 운영 기준 | 6개월 운영 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | AI API 사용량/과금 리포트 |
| LIM-005 | 검색 API 운영 기준 | 6개월 운영 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | 검색/RAG API 사용량·과금 리포트 |
| LIM-006 | 무상 A/S 기준 | 납품 후 무상 기간 준수 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | 이슈 접수-처리 이력, 대응 기록 |

## 5) 제출 전 확인해야 할 운영 증빙 목록

| 구분 | 제출 필요 항목 | 제출 형태 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배포 증빙 (AC-007) | 운영 URL 접속 확인, SSL 적용, 핵심 플로우 동작 | 점검 캡처, 점검 로그, 재현 스크립트 실행 결과 | 저장소만으로 확인 불가 항목 |
| 운영 한도 (LIM-001~005) | 이미지 수량/문자 발송/API 사용량/운영 기간 | 서비스 콘솔 리포트, 청구서, 월별 운영 집계표 | 계약 한도 충족 증빙 필요 |
| 유지보수 (LIM-006) | 무상 A/S 처리 여부 | 이슈 트래커, 처리 내역서, 커뮤니케이션 기록 | 기간/대응 수준 확인 |
| 납품 문서 패키지 | 기술 문서, 운영 가이드, 검수 체크리스트, 재현 스크립트, 근거 패키지 | 문서 파일 + 실행 절차 + 결과 캡처 | SOW 납품물/검수 문서 요구 반영 |

## 6) 최종 서명/확인란

### 6-1. 검수 결과

[ ] 전체 합격

[ ] 일부 반려 (반려 항목 별도 첨부)

### 6-2. 확인 서명

| 구분 | 성명/직함 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발주자 검수 담당 |  |  |  |
| 수급자 대응 담당 |  |  |  |

## 부록) 반려 항목 기록표 (필요 시)

| No. | 해당 ID (AC/LIM) | 미충족 내용 | 재현 절차/근거 | 수정 요청 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |