# 소프트웨어 개발 용역 계약서 - 모성간호 챗봇

# 소프트웨어 개발 용역 계약서

주식회사 룸821 (이하 "수급자"라 한다)과 이예림 (이하 "발주자"라 한다)은 아래와 같이 소프트웨어 개발 용역 계약(이하 "본 계약"이라 한다)을 체결한다.

| [ 발주자 ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 이예림 | 연락처 |  |
| 소속 |  |  |  |
| [ 수급자 ] |  |  |  |
| 상호 | 주식회사 룸821 | 대표자 | 강정석 |
| 사업자등록번호 | 285-87-02954 | 연락처 | 010-2678-4241 |
| 주소 | 서울특별시 서대문구 연세로 2다길 20, 211호 |  |  |
| 이메일 | contact-us@room821.im |  |  |

## 제1조 (목적)

본 계약은 발주자가 수급자에게 "모성간호 챗봇" 소프트웨어(이하 "본 소프트웨어"라 한다)의 개발을 위탁하고, 수급자가 이를 수행함에 있어 양 당사자 간의 권리와 의무를 규정함을 목적으로 한다.

## 제2조 (개발 범위)

수급자가 개발하여 납품할 본 소프트웨어의 범위는 다음과 같으며, 세부 내역은 별첨 "개발 범위 명세서(SOW)"에 따른다.

1. 임산부 대상 AI 기반 모성간호 상담 챗봇 웹 서비스 (모바일 반응형)

2. 전화번호 인증 기반 회원가입 및 로그인 시스템

3. 관리자 페이지 (유저 모니터링, 자료 관리, 설문 관리)

4. AI 채팅 시스템 (가드레일, 감정 분석, RAG 기반 답변, 워크플로우)

5. 서버 인프라, 도메인, 푸시 알림, AI API 연동

## 제3조 (계약 금액)

본 계약의 총 금액은 다음과 같다.

| No. | 항목 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 매니징 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2 | 회원가입 및 관리자 패널 | 1 | 400,000 | 400,000 |
| 3 | 관리자 페이지 (디자인 포함) | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 4 | 채팅 AI 웹 개발 비용 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 5 | 채팅 AI - 워크플로우 구성 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 6 | 이미지 세팅 비용 | 500 | 500 | 250,000 |
| 7 | 서버 비용 (6개월) | 6 | 150,000 | 900,000 |
| 8 | 웹사이트 도메인 (1년) | 1 | 50,000 | 50,000 |
| 9 | 푸시 알림 문자 비용 | 10,000 | 14 | 140,000 |
| 10 | 생성형 AI API 비용 (6개월) | 6 | 100,000 | 600,000 |
| 11 | 생성형 AI API - 검색 API (6개월) | 6 | 50,000 | 300,000 |
| 12 | 무상 A/S (2026.4.30까지) | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 추가 A/S (2개월) | 2 | 500,000 | 1,000,000 |
| 공급가액 |  |  |  | 13,140,000 |
| 부가세 (10%) |  |  |  | 1,314,000 |
| 총 계약 금액 (VAT 포함) |  |  |  | 14,454,000 |

## 제4조 (대금 지급)

발주자는 본 계약 체결과 동시에 총 계약 금액 금 14,454,000원(일천사백사십오만사천원)을 일시납으로 수급자에게 지급한다.

- 입금 계좌: 기업은행 054-157695-04-016 (예금주: 주식회사 룸821)

## 제5조 (개발 기간 및 납품)

① 본 소프트웨어의 개발 기간 및 납품 일정은 다음과 같다.

1. 착수일: 2026년 3월 14일

2. 개발 기간: 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 21일 (약 1주)

3. QC(품질 검증) 기간: 2026년 3월 22일 ~ 2026년 4월 10일 (약 3주, 발주자 피드백 반영 포함)

4. 최종 납품일: 2026년 4월 10일 (금)

② 수급자는 납품일까지 다음 산출물을 발주자에게 인도한다.

1. 전체 프로젝트 소스코드 (Git 저장소)

2. 운영 서버 배포 완료 상태

3. 관리자 페이지 접근 계정

4. 기술 문서 (시스템 구성도, API 문서, 배포 가이드)

5. 관리자 페이지 사용 매뉴얼

③ 발주자 측의 자료 제공 지연, 피드백 지연, 요구사항 변경 등으로 인한 일정 지연은 수급자의 귀책사유로 보지 아니하며, 양 당사자 협의하에 납품일을 조정할 수 있다.

## 제6조 (검수)

① 발주자는 수급자로부터 납품물을 인수한 날로부터 7영업일 이내에 검수를 완료하여야 한다.

② 검수 기간 내에 발주자가 서면으로 이의를 제기하지 않을 경우, 검수에 합격한 것으로 간주한다.

③ 검수 결과 하자가 발견된 경우, 수급자는 발주자와 협의하여 합리적인 기간 내에 이를 보수한다.

## 제7조 (하자보수 및 유지보수)

① 무상 하자보수: 수급자는 납품일로부터 2026년 4월 30일까지 본 계약 범위 내의 하자에 대하여 무상으로 보수한다.

② 유상 유지보수: 무상 하자보수 기간 종료 후 2개월간(월 500,000원) 유상 유지보수를 제공한다.

③ 다음 사항은 무상 하자보수에 포함되지 아니하며, 별도 비용이 발생한다.

1. 초기 계약 범위에 포함되지 않은 추가 기능 개발

2. 디자인 변경

3. 새로운 요구사항 반영

4. 발주자의 귀책사유로 인한 장애

## 제8조 (지적재산권)

① 본 소프트웨어의 소스코드 및 산출물에 대한 저작재산권은 대금 완납 시 발주자에게 귀속된다.

② 단, 수급자가 본 계약 이전에 보유하고 있던 기술, 라이브러리, 프레임워크 등 기존 지적재산권은 수급자에게 귀속되며, 발주자에게 본 소프트웨어 운영에 필요한 범위 내에서 비독점적 사용권을 부여한다.

③ 수급자는 본 소프트웨어 개발 과정에서 취득한 발주자의 업무 노하우 등을 제3자에게 유출하지 아니한다.

## 제9조 (비밀유지)

① 양 당사자는 본 계약의 이행 과정에서 알게 된 상대방의 기술 정보, 사업 정보, 개인정보 등 일체의 비밀 정보를 본 계약의 목적 외에 사용하거나 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.

② 본 조의 의무는 계약 종료 후에도 2년간 유효하다.

## 제10조 (개인정보 보호)

① 수급자는 본 소프트웨어 개발 및 운영 과정에서 처리하는 개인정보에 대하여 「개인정보 보호법」 등 관련 법령을 준수한다.

② 본 소프트웨어가 의료 관련 정보를 다루는 특성상, 수급자는 이용자의 건강 정보에 대한 보안 조치를 취하며, 해당 정보를 목적 외로 활용하지 아니한다.

③ 수급자는 개인정보 처리에 관한 기술적·관리적 보호조치를 취한다.

## 제11조 (개인정보 처리 위탁)

① 발주자는 본 소프트웨어 운영에 필요한 개인정보 처리 업무를 수급자에게 위탁하며, 수급자는 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 수탁자로서의 의무를 준수한다.

② 수급자의 개인정보 처리 위탁 범위는 다음과 같다.

1. 위탁 업무: 챗봇 시스템 개발, 운영 및 유지보수

2. 처리하는 개인정보: 이용자 전화번호, 채팅 내역, 감정 데이터, 임신 관련 건강 정보

③ 수급자는 위탁받은 개인정보를 제3자에게 제공하거나 목적 외로 이용할 수 없다.

④ 수급자는 개인정보 보안사고 발생 시 즉시 발주자에게 통지한다.

⑤ 계약 종료 시 수급자는 위탁받은 개인정보를 지체 없이 파기하거나 발주자에게 반환한다.

## 제12조 (의료 정보 면책)

① 본 소프트웨어는 「의료법」상 의료행위에 해당하지 아니하며, 의학적 진단·처방을 제공하지 아니한다.

② 본 소프트웨어의 AI 응답은 참고용 정보이며, 이용자에게 전문 의료진 상담을 권고하는 안내 문구를 UI에 표시한다.

③ 이용자가 본 소프트웨어의 정보에 의존하여 발생한 의료적 피해에 대하여 수급자는 기술적 결함에 한하여 책임을 부담하며, 의료 정보의 정확성에 대한 최종 판단은 발주자의 책임으로 한다.

④ 본 소프트웨어에 입력·저장·표시되는 의료 데이터, 팩트 DB, 설문 내용, 카드뉴스 등 일체의 콘텐츠는 발주자가 제공·관리하며, 해당 데이터의 정확성, 적법성 및 이로 인해 발생하는 책임은 전적으로 발주자에게 귀속된다. 수급자는 데이터의 기술적 저장·전송·표시에 대한 책임만을 부담한다.

## 제13조 (운영 비용)

① 본 계약 금액에는 서버 비용(6개월, 2026년 3월~8월), AI API 비용(6개월), SMS 본인인증 비용, 푸시 알림 비용이 포함되어 있다.

② 상기 포함 기간 종료 이후의 운영 비용은 양 당사자가 별도 협의하여 결정한다.

## 제14조 (계약 변경)

① 본 계약의 내용을 변경하고자 할 경우 양 당사자의 서면 합의에 의한다.

② 개발 범위, 기능, 디자인 등의 변경으로 추가 비용이 발생하는 경우, 양 당사자가 협의하여 금액을 결정한다.

## 제15조 (계약 해제 및 해지)

① 양 당사자는 상대방이 본 계약의 중요한 의무를 위반하고, 서면 최고 후 14일 이내에 시정하지 아니하는 경우 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

② 발주자의 사유로 계약을 해지하는 경우, 수급자가 이미 수행한 작업에 대한 비용은 반환하지 아니한다.

③ 수급자의 귀책사유로 계약이 해지되는 경우, 수급자는 기 수령한 대금 중 미이행 부분에 해당하는 금액을 발주자에게 반환한다.

## 제16조 (손해배상)

양 당사자는 본 계약의 위반으로 상대방에게 손해를 끼친 경우 그 손해를 배상할 책임이 있다. 단, 수급자의 손해배상 총액은 본 계약의 총 계약 금액을 초과하지 아니한다.

## 제17조 (불가항력)

천재지변, 전쟁, 정부 규제, 전염병 등 양 당사자의 통제 범위를 벗어난 사유로 인하여 본 계약의 이행이 지연 또는 불가능하게 된 경우, 해당 당사자는 그 책임을 면한다.

## 제18조 (분쟁 해결)

① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 양 당사자는 원만한 합의를 위해 성실히 협의한다.

② 협의가 이루어지지 않는 경우 서울중앙지방법원을 관할 법원으로 한다.

## 제19조 (기타)

① 본 계약에 명시되지 않은 사항은 「소프트웨어산업 진흥법」, 「민법」 등 관련 법령 및 상관례에 따른다.

② 본 계약은 2부를 작성하여 양 당사자가 각 1부씩 보관한다.

③ 본 계약의 별첨 문서(개발 범위 명세서)는 본 계약의 일부를 구성한다.

2026년      월      일

### [ 발주자 ]

성명 이예림

소속

연락처

서명 또는 날인: ____________________

### [ 수급자 ]

상호 주식회사 룸821

대표자 강정석

연락처 010-2678-4241

서명 또는 날인: ____________________

별첨: 개발 범위 명세서 (DEVELOPMENT_SOW.md)