# 아가야 앱 완료 보고서

계약 범위 기준 최종 검수 문서 | 2026.05.10 기준

문서 목적 이 문서는 임산부 사용자가 앱에서 실제로 확인하는 기능을 계약서와 SOW 기준으로 정리한 완료 보고서입니다. 개발자 용어보다 검수자가 화면에서 무엇을 확인하면 되는지에 초점을 둡니다.

# 1. 계약 범위 대응 요약

| 계약 항목 | 앱에서 확인할 내용 | 완료 판단 |
| --- | --- | --- |
| 임산부 대상 AI 상담 챗봇 | 오늘 화면, 대화 화면, 주차별 정보, 대화 요약 화면 제공 | 사용자가 앱에서 상담과 기록 확인 가능 |
| 전화번호 인증 로그인 | 전화번호 기반 로그인/재로그인, 세션 유지 | 테스트 계정으로 앱 진입 가능 |
| AI 채팅 시스템 | 가드레일, 감정 반응, RAG 기반 답변, 오늘의 질문 흐름 | 일반 사용자 흐름에서 자연스럽게 동작 |
| 서버/API/푸시 연동 | 앱은 서버 API를 호출하고, 알림/운영 설정은 서버 기준으로 반영 | 앱에 운영 로직을 중복 구현하지 않음 |
| 앱 빌드 산출물 | 웹앱 래핑 기반 모바일 앱 빌드 및 앱 내 화면 검수 | 앱 실행 화면으로 검수 가능 |

# 2. 앱 기능 완료 내역

| 구분 | 제공 기능 | 비개발자 검수 기준 |
| --- | --- | --- |
| 로그인 | 전화번호 인증 회원가입/로그인, 자동 로그인 성격의 세션 유지 | 앱을 껐다 켜도 사용자 화면으로 다시 들어갈 수 있는지 확인 |
| 홈 | 오늘 필요한 정보와 하단 탭 제공 | 홈, 오늘/우리, 마이페이지 이동이 자연스러운지 확인 |
| 주차 콘텐츠 | 임신 주차별 아기/엄마 정보와 체크리스트 제공 | 현재 주차에 맞는 내용이 앱에 보이는지 확인 |
| AI 대화 | 오늘의 질문, 후속 질문, 직접 말하기, 자유 대화 흐름 제공 | 질문 하나로 바로 끊기지 않고 2~3턴 이상 이어지는지 확인 |
| 감정 반응 | 선택 감정은 “오늘은 {기분}이에요”, 직접 입력은 “직접 입력”으로 처리 | 감정 선택/직접 입력 후 앱 문구가 어색하지 않은지 확인 |
| 안전 응답 | 의학적 진단·처방이 아닌 참고 정보 안내 및 위험 질문 안전 대응 | 의료 판단을 단정하지 않고 전문 상담을 권하는지 확인 |
| 대화 저장 | 날짜별 대화 저장, 요약, 질문/답변 상세 확인 | 마이페이지 활동 캘린더에서 지난 대화를 다시 볼 수 있는지 확인 |
| 알림 | 주차별 정보 확인 알림 및 앱 내 푸시 연동 범위 반영 | 운영 설정에 맞춰 사용자 알림 흐름을 확인 |

# 3. 수용 기준별 검수 결과

| AC | 검수 항목 | 앱 기준 증빙 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | 인증 동작 | 테스트 계정으로 로그인/재진입 확인 | 충족 |
| AC-002 | 채팅 응답 | 앱 대화 화면에서 질문 선택 후 후속 대화 확인 | 충족 |
| AC-003 | 가드레일 | 의료 판단 단정 대신 안전 안내와 참고 정보 문구 적용 | 충족 |
| AC-006 | 대화 저장 | 활동 캘린더에서 날짜별 요약과 상세 대화 확인 | 충족 |
| AC-007 | 배포 상태 | 운영 서버 연결 기준 핵심 앱 흐름 확인 | 충족 |

# 4. 화면 증빙

그림 1. 앱 홈 화면 - 사용자 진입 후 주요 탭 확인

그림 2. 오늘,우리 화면 - 주차별 아기/엄마 정보 확인

그림 3. 체크리스트 화면 - 주차별 생활 확인 항목

그림 4. 대화 후속 질문 - 바로 다른 질문으로 튀지 않고 이어지는 흐름

그림 5. 활동 캘린더 대화 요약 - 날짜별 대화 내용 확인

그림 6. 이 날의 대화 상세 - 채팅 단위 기록 재조회

# 5. 운영 범위와 한도

| 항목 | 계약 기준 | 앱 문서상 확인 내용 |
| --- | --- | --- |
| 이미지 초기 세팅 | 캐릭터/감정 이미지 초기 500개 기준 | 앱 감정 반응과 이미지 노출 범위에 포함 |
| 문자/푸시 | 50명 x 200일, 10,000건 기준 | 로그인/알림 운영 범위에 포함 |
| 서버 운영 | 2026.03~2026.08 6개월 | 앱은 운영 서버 API 호출 구조 |
| AI 채팅 API | 6개월 운영 기준 | 대화 생성 기능에 사용 |
| 검색/RAG API | 6개월 운영 기준 | 자료 기반 답변 보강에 사용 |
| 무상 A/S | 2026.04.30까지 | 계약 범위 내 버그 수정 및 안정화 |

# 6. 개인정보와 의료 정보 안내

앱은 전화번호, 채팅 내역, 감정 데이터, 임신 관련 건강 정보를 서비스 목적 범위에서 처리합니다.

AI 응답은 의료행위, 진단, 처방이 아니라 참고 정보이며, 필요한 경우 전문 의료진 상담을 안내합니다.

의료 자료와 카드뉴스 등 콘텐츠 정확성은 발주자가 제공·관리하는 자료를 기준으로 하며, 앱은 이를 저장·전송·표시합니다.

# 7. 최종 검수 결론

앱 검수 결론 사용자 기준 핵심 기능인 로그인, 주차별 정보 확인, 체크리스트, AI 대화, 대화 저장/요약, 날짜별 재조회가 계약 범위에 맞게 제공됩니다. 앱은 서버가 관리하는 콘텐츠와 대화 설정을 호출하는 구조이므로, 운영자가 수정한 내용은 서버 기준으로 앱에 반영됩니다.

# 8. 납품물 확인

| 계약상 산출물 | 제공/확인 방식 | 앱 문서상 확인 |
| --- | --- | --- |
| 전체 프로젝트 소스코드 | Git 저장소 기준 인계 | 앱 기능 구현 소스 포함 |
| 운영 서버 배포 완료 상태 | 운영 서버와 앱 API 연결 확인 | 앱은 서버 API 호출 구조 |
| 앱 빌드 산출물 | 모바일 앱 실행 화면과 배포 상태 확인 | 본 문서 화면 증빙 포함 |
| 관리자 페이지 접근 계정 | 보안상 별도 전달 | 앱 운영 콘텐츠 수정 경로와 연결 |
| 기술 문서 | 시스템 구성, API, 배포/운영 가이드 제공 | 앱-서버 연결 구조 이해 가능 |
| 관리자 사용 매뉴얼 | 운영자 메뉴별 사용 방법 제공 | 앱 노출 콘텐츠 수정 방법과 연결 |
| 검수 문서 | 앱/관리자 완료 보고서와 화면 증빙 제공 | 본 문서 포함 |