모성간호 챗봇 제출 문서 패키지

납품 및 검수 제출용 통합본

| 작성일 | 2026-04-08 |
| --- | --- |
| 납품 기준일 | 2026-04-10 |
| 대상 프로젝트 | 모성간호 챗봇 |
| 포함 문서 | 검수 체크리스트 / 재현 스크립트 / 배포 인계 / 근거 패키지 |
| 비고 | 운영 증빙이 필요한 항목은 별첨 증빙으로 최종 판정 |

본 DOCX는 제출용으로 바로 전달할 수 있도록 4개 문서를 한 권으로 묶은 통합본입니다. 저장소 기준 확인 가능 항목과 운영 환경 증빙 필요 항목을 구분해 정리했습니다.

# 1. 납품 검수 체크리스트

# 납품 검수 체크리스트 (제출용)

작성일: 2026-04-08

기준 문서: `docs/archive/DEVELOPMENT_SOW.md`, `docs/active/CONTRACT.html`, `docs/active/2026-03-26-sow-prd-coverage.html`, `docs/archive/PRD_ACCEPTANCE_CHECKLIST_v1.1.md`

## 1) 문서 개요

본 문서는 납품 시 발주자 제출용 검수 체크리스트입니다.

AC(기능 검수) 및 LIM(한도/운영 검수) 항목을 계약/SOW 기준으로 정리했으며, **저장소에서 확인 가능한 항목**과 **운영 증빙이 필요한 항목**을 구분합니다.

판정 원칙

`코드 기준 충족`: 저장소 코드/라우트/테스트 근거로 확인 가능

`운영 증빙 필요`: 배포 URL, 과금/발송 이력, 운영 기간 등 저장소만으로 확정 불가

`확인 불가`: 현 시점에 증빙 미제출 또는 저장소 외 검증이 필요한 상태

## 2) 검수 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 모성간호 챗봇 |
| 납품 기준일 | 2026-04-10 |
| 검수 기간 | 납품일 기준 5영업일 (계약 기준) |
| 계약 금액 | 14,454,000원 (VAT 포함) |
| 범위 기준 | SOW/PRD AC·LIM 항목 |
| 최종 판정 단위 | AC 합격/반려 + LIM 증빙 확인 |
| 검수 결과 통지 | 서면 결과 기준 |

## 3) AC 기준 표

| AC ID | 검수 항목 | 현재 판정 | 확인 구분 | 근거 문서 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | 인증 동작 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 전화번호 OTP/세션/관리자 접근 제어 코드 기준 충족 |
| AC-002 | 채팅 응답 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 정상 응답 및 오류 시 안내 응답 경로 확인 |
| AC-003 | 가드레일 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 금칙 입력 차단 및 안전 고지 로직 확인 |
| AC-004 | 관리자 조회 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 관리자 조회/모니터링/분석 API 및 화면 확인 |
| AC-005 | 자료 관리 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 콘텐츠/문서/설문 계열 CRUD 경로 확인 |
| AC-006 | 대화 저장 | Pass | 저장소 확인 가능 | `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 세션/메시지 저장 및 재조회 API 확인 |
| AC-007 | 배포 상태 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | `CONTRACT.html` 제6·제7조, `2026-03-26-sow-prd-coverage.html` | 운영 URL, SSL, 실제 배포 가동 상태는 저장소만으로 확정 불가 |

## 4) LIM 기준 표

| LIM ID | 점검 항목 | 계약 기준 | 현재 판정 | 확인 구분 | 필요 증빙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIM-001 | 이미지 세팅 기준 | 초기 500개 세팅 범위 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | 운영 자산 목록, DB/스토리지 기준 수량 증빙 |
| LIM-002 | 문자 발송량 기준 | 10,000건 기준 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | 발송 서비스 대시보드/청구서/월별 발송 집계 |
| LIM-003 | 서버 운영 기간 기준 | 6개월 운영 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | 인프라 계약/청구 이력, 가동 기간 기록 |
| LIM-004 | AI 채팅 API 운영 기준 | 6개월 운영 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | AI API 사용량/과금 리포트 |
| LIM-005 | 검색 API 운영 기준 | 6개월 운영 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | 검색/RAG API 사용량·과금 리포트 |
| LIM-006 | 무상 A/S 기준 | 납품 후 무상 기간 준수 | 확인 불가 | 운영 증빙 필요 | 이슈 접수-처리 이력, 대응 기록 |

## 5) 제출 전 확인해야 할 운영 증빙 목록

| 구분 | 제출 필요 항목 | 제출 형태 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배포 증빙 (AC-007) | 운영 URL 접속 확인, SSL 적용, 핵심 플로우 동작 | 점검 캡처, 점검 로그, 재현 스크립트 실행 결과 | 저장소만으로 확인 불가 항목 |
| 운영 한도 (LIM-001~005) | 이미지 수량/문자 발송/API 사용량/운영 기간 | 서비스 콘솔 리포트, 청구서, 월별 운영 집계표 | 계약 한도 충족 증빙 필요 |
| 유지보수 (LIM-006) | 무상 A/S 처리 여부 | 이슈 트래커, 처리 내역서, 커뮤니케이션 기록 | 기간/대응 수준 확인 |
| 납품 문서 패키지 | 기술 문서, 운영 가이드, 검수 체크리스트, 재현 스크립트, 근거 패키지 | 문서 파일 + 실행 절차 + 결과 캡처 | SOW 납품물/검수 문서 요구 반영 |

## 6) 최종 서명/확인란

### 6-1. 검수 결과

[ ] 전체 합격

[ ] 일부 반려 (반려 항목 별도 첨부)

### 6-2. 확인 서명

| 구분 | 성명/직함 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발주자 검수 담당 |  |  |  |
| 수급자 대응 담당 |  |  |  |

## 부록) 반려 항목 기록표 (필요 시)

| No. | 해당 ID (AC/LIM) | 미충족 내용 | 재현 절차/근거 | 수정 요청 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# 2. 검수 재현 스크립트

# 검수 재현 스크립트 (제출용)

## 1) 문서 목적

본 문서는 발주자/검수자가 계약 검수 항목 **AC-001 ~ AC-007**을 순서대로 재현할 수 있도록 정리한 실행 가이드입니다.

재현 기준은 실제 코드 경로의 화면 제목/API 엔드포인트를 우선하며, 저장소만으로 확정할 수 없는 항목은 별도로 **운영 환경에서 확인**으로 분리합니다.

## 2) 사전 준비

### 2.1 공통 준비

대상 저장소: `/Users/jskang/Projects/si`

검수 기준 문서

`docs/active/CONTRACT.html` (제7조 검수 기준)

`docs/delivery/TECHNICAL_SPECIFICATION.md` (API/인증/배포 명세)

`docs/delivery/ADMIN_OPERATIONS_MANUAL.md` (관리자 화면 운영 절차)

`docs/delivery/MOBILE_RELEASE_GUIDE.md` (빌드/스토어/푸시 운영 절차)

`docs/delivery/ACCEPTANCE_CHECKLIST.md` (AC-001~AC-007 판정 기준)

### 2.2 화면/라우트 기준 (코드 근거)

관리자 화면

`/admin/login` (`apps/web/app/admin/login/page.tsx`)

`/admin/operations` (`apps/web/app/admin/operations/page.tsx`)

`/admin/accounts` (`apps/web/app/admin/accounts/page.tsx`)

`/admin/content/weeks` (`apps/web/app/admin/content/weeks/page.tsx`)

`/admin/content/documents` (`apps/web/app/admin/content/documents/page.tsx`)

`/admin/content/static` (`apps/web/app/admin/content/static/page.tsx`)

`/admin/content/policies` (`apps/web/app/admin/content/policies/page.tsx`)

`/admin/monitoring` (`apps/web/app/admin/monitoring/page.tsx`)

모바일 API

`POST /api/mobile/auth/start-phone-verification`

`POST /api/mobile/auth/login`

`GET /api/mobile/auth/session`

`POST /api/mobile/chat`

`GET/PATCH /api/mobile/today`

`GET /api/mobile/sessions`

`GET /api/mobile/sessions/[sessionId]`

관리자 API

`POST /api/admin/push/send`

### 2.3 검수용 준비물

검수용 사용자 1개 이상(전화번호 인증 가능 계정)

검수용 관리자 계정 1개

API 호출 도구(curl/Postman 등)

증빙 저장 폴더(스크린샷, 요청/응답 로그, 실행 시각 기록)

## 3) 시나리오 표 (AC별)

## AC-001 인증 동작

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 준비 | 검수 사용자 전화번호, OTP 수신 가능 상태 |
| 시나리오 | 1) `POST /api/mobile/auth/start-phone-verification` 호출 → 2) OTP 수신 후 `POST /api/mobile/auth/login` 호출 → 3) 발급 토큰으로 `GET /api/mobile/auth/session` 호출 → 4) 비인증 상태로 `/admin/operations` 접근 시 로그인 페이지 리다이렉트 확인 (`apps/web/e2e/admin.spec.ts`) |
| 기대 결과 | 인증 요청/로그인 성공, 세션 조회 성공(200), 관리자 보호 라우트 비인가 접근 차단 |
| 증빙 | API 요청/응답 본문 캡처, `Authorization` 포함 세션 확인 결과, 비인증 접근 시 `/admin/login` 이동 화면 캡처 |

## AC-002 채팅 응답

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 준비 | AC-001에서 획득한 유효 모바일 세션 |
| 시나리오 | `POST /api/mobile/chat`에 `sessionId`와 `text`를 포함해 일반 질문 전송 |
| 기대 결과 | 200 응답, `assistantMessage` 또는 `assistantMessages` 반환, 실패 시 에러 응답 구조 유지 |
| 증빙 | 요청/응답 JSON 저장, 응답 생성 시각 및 sessionId 기록 |

## AC-003 가드레일

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 준비 | AC-001 인증 완료 세션 |
| 시나리오 | `POST /api/mobile/chat`에 금칙/위험 입력을 전송해 안전 분기 동작 확인 (`detectHardGuardrailReason` 경로) |
| 기대 결과 | 계약 기준에 따라 차단 또는 안전 고지 응답 반환 (비정상 종료 없이 응답 처리) |
| 증빙 | 금칙 입력 샘플별 요청/응답 로그, 안전 고지 메시지 캡처 |

## AC-004 관리자 조회

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 준비 | 관리자 로그인 가능 상태 |
| 시나리오 | 1) `/admin` 또는 `/admin/operations` 접속 후 **운영 상태** 제목 확인 → 2) `/admin/accounts` 접속 후 **사용자 설정** 확인 → 3) `/admin/monitoring` 접속 후 **모니터링** 확인 → 4) 사이드바 항목(운영 상태/계정/콘텐츠/모니터링) 노출 확인 (`apps/web/e2e/admin.spec.ts`) |
| 기대 결과 | 각 화면 진입 가능, 제목/섹션 렌더링 정상, 네비게이션 전환 정상 |
| 증빙 | 각 페이지 URL+화면 제목 캡처, 네비게이션 이동 전/후 캡처 |

## AC-005 자료 관리

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 준비 | 관리자 로그인 상태 |
| 시나리오 | 1) `/admin/content/weeks`에서 **주차별 간호 정보** 확인 → 2) `/admin/content/documents`에서 **문서** 확인 → 3) `/admin/content/static`에서 **정적 문헌** 확인 → 4) `/admin/content/policies`에서 **응답 워크플로우** 확인 |
| 기대 결과 | 각 콘텐츠 관리 화면 접근/조회 가능, 탭별 관리 UI 정상 렌더링 |
| 증빙 | 4개 콘텐츠 화면 제목 캡처, 필요 시 항목 목록 조회 화면 추가 캡처 |

## AC-006 대화 저장

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 준비 | AC-002에서 채팅 전송 완료 (유효 `sessionId`) |
| 시나리오 | 1) `GET /api/mobile/sessions` 호출로 세션 목록 조회 → 2) `GET /api/mobile/sessions/[sessionId]` 호출로 메시지 이력 재조회 |
| 기대 결과 | 세션 목록에 대상 세션 존재, 세션 상세에서 사용자/어시스턴트 메시지 재조회 가능 |
| 증빙 | 세션 목록 응답(JSON), 세션 상세 응답(JSON), 조회한 sessionId 일치 로그 |

## AC-007 배포 상태

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 사전 준비 | 운영 배포 접근 권한, 운영 점검 시간 확정 |
| 시나리오 | 운영 URL에서 핵심 플로우(인증→채팅→세션 재조회, 관리자 주요 화면 접근) 순차 실행 |
| 기대 결과 | 운영 URL에서 핵심 기능이 실제 실행 가능 |
| 증빙 | 운영 URL 접속 캡처, 실환경 요청/응답 로그, 점검 일시/점검자 기록 |

## 4) 운영 환경 전용 확인 항목

아래 항목은 저장소 코드만으로 확정할 수 없어 운영 환경에서 별도 확인합니다.

**운영 URL 실가동/SSL 상태** (AC-007)

**스토어 제출/배포 결과** (TestFlight, Play Console)

기준 문서: `docs/delivery/MOBILE_RELEASE_GUIDE.md`

**외부 계정 연동 항목** (실서비스 계정 필요)

OTP/SMS 발송(Twilio)

푸시 발송 인프라(Expo/FCM/APNs)

**관리자 수동 푸시 발송 API** `POST /api/admin/push/send`

관리자 세션 인증 필요 (`apps/web/app/api/admin/push/send/route.ts`)

## 5) 증빙 수집 방법

### 5.1 파일 구조(권장)

`evidence/AC-001/` ~ `evidence/AC-007/`

`request-*.json` (요청 바디/헤더)

`response-*.json` (응답 바디/상태코드)

`screen-*.png` (화면 캡처)

`memo.md` (실행 시각, 실행자, 특이사항)

### 5.2 필수 기록 항목

실행 일시(로컬 시간대 포함)

실행자

대상 AC 번호

사용한 엔드포인트/화면 경로

결과(Pass/Fail) 및 실패 시 재현 조건

### 5.3 판정 정리

최종 판정은 `docs/delivery/ACCEPTANCE_CHECKLIST.md`의 AC-001~AC-007 표에 맞춰 기록합니다.

운영 증빙이 필요한 항목은 “확인 불가(저장소 기준)”와 “운영 검증 완료”를 분리하여 표기합니다.

# 3. 배포 및 운영 인계

# DEPLOYMENT_HANDOFF

## 1) 문서 목적

이 문서는 운영 이관 시 필요한 배포 구조, 환경변수, 계정/외부 서비스 의존성을 한 번에 전달하기 위한 인계 문서입니다.

비밀값(토큰/키/비밀번호) 자체는 포함하지 않습니다.

어떤 값을 어디에 설정해야 하는지(변수명/용도/적용 위치)만 명시합니다.

웹(web) / 모바일(mobile) / DB / 외부 서비스 기준으로 운영 관점을 정리합니다.

## 2) 배포 구성 개요

### 2-1. 배포 대상별 구성

| 구분 | 배포 위치 | 역할 | 핵심 설정 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| web | Vercel (Next.js) | 관리자 콘솔 + 모바일 API + Cron API | 프로젝트 환경변수, Cron 인증(`CRON_SECRET`), 관리자 인증(`ADMIN_SESSION_SECRET`, `ADMIN_LOGIN_PASSWORD`) |
| mobile | Expo EAS Build → App Store / Google Play | iOS/Android 앱 빌드 및 배포 | `app.json` 앱 식별자/버전, `eas.json` 빌드 프로필, Firebase 설정 파일 |
| db | Supabase (PostgreSQL + Storage) | 사용자/세션/콘텐츠 데이터 저장 | Supabase URL/키, 서비스 롤 키, 스키마/마이그레이션 반영 |
| 외부 서비스 | Twilio / Gemini / Schift / Firebase / 스토어 콘솔 | 인증, AI 응답, 워크플로우, 푸시, 스토어 배포 | 각 서비스 API 키/권한/프로젝트 연동 상태 |

### 2-2. 인증/세션 구조(운영 관점)

모바일 API 인증: `Authorization: Bearer <token>` 기반 세션 검증 (`requireMobileSession`)

관리자 API 인증: 서버 쿠키 세션 기반 (`readAdminSessionUser`)

관리자 세션 쿠키명: `gc_admin_session`

Cron API 인증: `CRON_SECRET` 기반 Bearer 토큰 검증

## 3) 환경변수 표 (.env.example 기준)

원칙: 아래 변수명은 운영 환경에 모두 정의합니다. 값은 인계 시 별도 보안 채널(비밀관리도구/암호화 문서)로 전달합니다.

### 3-1. App/런타임 공통

| 변수명 | 용도 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| `NEXT_PUBLIC_APP_URL` | 웹 앱 기본 URL | web (Next.js 런타임/클라이언트) |
| `EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL` | 모바일 앱이 호출할 API 기준 URL | mobile 앱 런타임 |
| `EXPO_PUBLIC_WEB_URL` | 모바일 내 웹뷰/웹 연동 기준 URL | mobile 앱 런타임 |
| `NEXT_PUBLIC_DEV_USER_ID` | 개발/로컬 사용자 식별 (개발용) | web 개발 환경 |
| `EXPO_PUBLIC_DEV_USER_ID` | 개발/로컬 사용자 식별 (개발용) | mobile 개발 환경 |
| `EXPO_PUBLIC_MOBILE_DATA_PROVIDER` | 모바일 데이터 공급 방식 선택값 | mobile 런타임 |
| `SERVER_DATA_PROVIDER` | 서버 데이터 공급자(`docker`/`supabase`) | web 서버 런타임 |
| `ADMIN_DATA_PROVIDER` | 관리자 데이터 공급자(`backend`/`mock`) | web 서버 런타임 |

### 3-2. Database/로컬 개발 보조

| 변수명 | 용도 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| `DATABASE_URL` | DB 연결 문자열 | web 서버/개발 스크립트 |
| `LOCAL_DB_SCHEMA` | 로컬 DB 스키마 이름 | 로컬 개발 |
| `LOCAL_DEV_USER_PHONE_NUMBER` | 로컬 테스트 사용자 전화번호 | 로컬 개발 |
| `LOCAL_DEV_USER_PASSWORD` | 로컬 테스트 사용자 비밀번호 | 로컬 개발 |
| `LOCAL_DEV_USER_NAME` | 로컬 테스트 사용자 이름 | 로컬 개발 |
| `LOCAL_DEV_DUE_DATE` | 로컬 테스트 사용자 예정일 | 로컬 개발 |
| `LOCAL_ADMIN_USER_ID` | 로컬 관리자 ID | 로컬 개발 |
| `LOCAL_ADMIN_PHONE_NUMBER` | 로컬 관리자 전화번호 | 로컬 개발 |
| `LOCAL_ADMIN_PASSWORD` | 로컬 관리자 비밀번호 | 로컬 개발 |
| `ADMIN_LOGIN_PASSWORD` | 운영/개발 관리자 로그인 비밀번호 | web 서버 인증(`apps/web/src/lib/admin/auth.ts`) |
| `LOCAL_ADMIN_NAME` | 로컬 관리자 표시 이름 | 로컬 개발 |
| `ADMIN_ACTOR_USER_ID` | 관리자 작업 행위자 식별자 | 로컬 개발/관리자 로깅 |
| `PHONE_DATA_SECRET` | 전화번호 암복호화 키 | web 서버 개인정보 처리 |

### 3-3. Supabase

| 변수명 | 용도 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` | Supabase 프로젝트 URL | web/mobile 클라이언트 초기화 |
| `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_DEFAULT_KEY` | Supabase 퍼블리셔블 키 | web/mobile 클라이언트 |
| `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` | Supabase anon key(호환 변수) | web/mobile 클라이언트 |
| `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` | Supabase 서비스 롤 키(서버 전용) | web 서버 API |
| `SUPABASE_SERVICE_ROLE` | 서비스 롤 키 별칭 | web 서버 API |
| `SERVICEROLE` | 서비스 롤 키 별칭 | web 서버 API |

### 3-4. AI/워크플로우

| 변수명 | 용도 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| `GEMINI_API_KEY` | Gemini API 인증 키 | web 서버 AI 호출 |
| `SCHIFT_API_KEY` | Schift 워크플로우 API 키 | web 서버 워크플로우 호출 |

### 3-5. 인증/SMS

| 변수명 | 용도 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| `TWILIO_ACCOUNT_SID` | Twilio 계정 식별자 | web 서버 OTP/SMS |
| `TWILIO_AUTH_TOKEN` | Twilio 인증 토큰 | web 서버 OTP/SMS |
| `TWILIO_VERIFY_SERVICE_SID` | Twilio Verify 서비스 식별자 | web 서버 OTP 검증 |
| `MOBILE_AUTH_TEST_MODE` | 모바일 인증 테스트 모드 | 개발/스테이징 환경 |

### 3-6. 보안/세션/Cron

| 변수명 | 용도 | 적용 위치 |
| --- | --- | --- |
| `ADMIN_SESSION_SECRET` | 관리자 세션 서명 비밀값 | `apps/web/src/lib/admin/auth.ts` |
| `CRON_SECRET` | Cron API 인증 비밀값 | web Cron endpoint |

### 3-7. 설정 시 주의사항

`ADMIN_SESSION_SECRET`, `ADMIN_LOGIN_PASSWORD`, `PHONE_DATA_SECRET`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, `TWILIO_AUTH_TOKEN`, `GEMINI_API_KEY`, `SCHIFT_API_KEY`, `CRON_SECRET`는 **서버 전용 비밀값**으로 관리합니다.

`EXPO_PUBLIC_*`, `NEXT_PUBLIC_*` 접두 변수는 클라이언트 노출 범위를 고려해 값 설계가 필요합니다.

운영/스테이징/개발 환경을 분리해 같은 변수명에 환경별 값을 각각 관리합니다.

## 4) 외부 서비스/계정 의존성

### 4-1. 필수 서비스

| 서비스 | 사용 목적 | 운영자가 확인할 항목 |
| --- | --- | --- |
| Vercel | web 배포/운영, Cron 실행 | 프로젝트 권한, 환경변수, Cron 라우트 동작 |
| Supabase | DB/Storage | 프로젝트 접근 권한, 키 발급 상태, 마이그레이션 반영 |
| Expo(EAS) | 모바일 빌드/배포 | EAS 프로젝트 연결, 빌드 권한, 배포 이력 |
| Apple Developer / App Store Connect | iOS 배포 | 인증서/프로비저닝 상태, TestFlight 권한 |
| Google Play Console | Android 배포 | 앱 권한, 트랙(내부/프로덕션) 접근 권한 |
| Firebase | 모바일 푸시(FCM/APNs 연동) | 프로젝트 연결, 서비스 계정/키 등록 |
| Twilio | OTP/SMS 인증 | Verify 서비스 활성화, 발신 정책/요금제 |
| Google Gemini | AI 응답 생성 | API 키 유효성, 사용량 한도 |
| Schift | 워크플로우 AI 엔진 | API 키 권한, 워크플로우 접근 권한 |

### 4-2. 모바일 앱 식별자/빌드 설정 기준

iOS Bundle Identifier: `com.gynecology.chatbot`

Android Package: `com.gynecology.chatbot`

Expo slug: `gynecology-chatbot`

EAS build profile: `development` / `preview` / `production`

`production`은 `autoIncrement: true`로 빌드 번호 자동 증가

## 5) 배포 순서 개요

**DB 준비 (Supabase)**

운영 Supabase 프로젝트 접근 권한 확인

마이그레이션/스키마 최신 상태 반영

서비스 롤 키/퍼블리셔블 키 발급 상태 확인

**web 배포 준비 (Vercel)**

`.env.example` 기준으로 운영 환경변수 등록

관리자 인증/모바일 세션/Cron 관련 변수 우선 검증

배포 후 관리자 로그인, 모바일 API 인증 동작 점검

**mobile 배포 준비 (EAS)**

`app.json` 버전/식별자 확인

`eas.json`의 production 프로필 기준 빌드

Firebase 설정 파일 연결 상태 확인(iOS/Android)

**스토어 제출**

iOS: TestFlight 또는 App Store 제출

Android: 내부 테스트 또는 프로덕션 트랙 제출

**운영 전환 검증**

모바일 로그인/세션 유지

관리자 로그인/주요 관리 기능

채팅 응답, OTP, 푸시, Cron 동작

## 6) 운영 이관 체크리스트

### 6-1. 환경변수/비밀값

[ ] `.env.example`의 변수명이 운영 환경에 모두 반영되어 있다.

[ ] 서버 전용 비밀값이 클라이언트 공개 변수에 섞이지 않았다.

[ ] `ADMIN_SESSION_SECRET`, `ADMIN_LOGIN_PASSWORD`, `CRON_SECRET` 설정이 완료되었다.

[ ] Supabase/Twilio/Gemini/Schift 키가 운영 계정 기준으로 등록되었다.

### 6-2. web

[ ] Vercel 프로젝트에 web 배포가 정상 완료되었다.

[ ] 관리자 로그인/세션 유지/로그아웃이 정상 동작한다.

[ ] 모바일 API에서 Bearer 세션 인증이 정상 동작한다.

[ ] Cron 인증 호출이 정상 동작한다.

### 6-3. mobile

[ ] iOS/Android production 빌드가 성공했다.

[ ] 앱 식별자(Bundle ID/Package)가 운영 계정과 일치한다.

[ ] 스토어 제출 트랙(TestFlight/Internal Testing 포함) 등록이 완료되었다.

[ ] 앱에서 API 연결/로그인/채팅/푸시 수신이 정상이다.

### 6-4. DB/외부 서비스

[ ] Supabase 스키마 및 운영 데이터 접근 권한이 확인되었다.

[ ] Twilio Verify OTP 발송/검증이 정상이다.

[ ] Gemini/Schift 호출이 정상이며 에러 로깅 경로가 확인되었다.

[ ] Firebase 푸시(FCM/APNs) 연동 상태가 확인되었다.

### 6-5. 인수인계 완료 조건

[ ] 운영 담당자에게 비밀값 전달 채널(보안 저장소)이 명시되었다.

[ ] 계정 소유권/권한(소유자, 관리자, 백업 담당)이 확정되었다.

[ ] 장애 대응 연락 체계(담당자/우선순위)가 공유되었다.

[ ] 최종 점검 결과(성공/이슈/조치 계획)가 기록되었다.

# 4. 근거 패키지 가이드

# 제출용 근거 패키지 가이드 (EVIDENCE_PACKAGE)

작성일: 2026-04-08

적용 범위: 계약 검수(AC), 한도/운영(LIM), 납품 문서 패키지

기준 문서:

- `docs/active/CONTRACT.html`

- `docs/archive/DEVELOPMENT_SOW.md`

- `docs/delivery/ACCEPTANCE_CHECKLIST.md`

- `docs/delivery/REPRO_SCRIPT.md`

- `docs/delivery/TECHNICAL_SPECIFICATION.md`

- `docs/delivery/MOBILE_RELEASE_GUIDE.md`

- `docs/active/2026-03-26-sow-prd-coverage.html`

## 1) 문서 목적

본 문서는 검수/납품 시 함께 전달할 **근거 자료 묶음(Evidence Package)**의 표준 구성을 정의합니다.

| 항목 | 목적 |
| --- | --- |
| 검수 정합성 | AC/LIM 항목별로 어떤 증빙을 제출해야 하는지 명확화 |
| 재현성 | 검수자가 동일 절차로 결과를 재현할 수 있도록 로그/캡처/스크립트 연결 |
| 계약 정렬 | 계약서 제7조(검수 기준), 제8조(운영비/유지보수), 변경관리 조항과 증빙 연결 |
| 인수인계 | 운영 문서·배포 문서·릴리스 문서를 한 번에 전달 가능하도록 패키징 |

## 2) 패키지 구성 원칙

| 원칙 | 적용 방법 | 제출 형식 예시 |
| --- | --- | --- |
| 항목별 분리 | AC, LIM, 운영증빙을 폴더 단위로 분리 | `ac/`, `lim/`, `ops/` |
| 증빙 유형 혼합 | 계약서 기준(캡처, API 로그, DB 조회, 재현 절차) 중 1개 이상 + 가능하면 2개 이상 | `.png`, `.json`, `.csv`, `.md`, `.txt` |
| 원본 보존 | 요청/응답 원문, 쿼리 결과 원문 보존 | `request-*.json`, `response-*.json` |
| 식별자 일치 | 화면 캡처/로그/DB 결과에 동일한 식별자(sessionId, timestamp 등) 포함 | 파일명에 `YYYYMMDD-HHMM`, `sessionId` 포함 |
| 비밀값 비포함 | 키/토큰/개인정보 마스킹 후 제출 | `***` 마스킹, 샘플 값 사용 |
| 판정 가능성 | 각 AC/LIM 항목별 Pass/보완 필요 여부를 판단할 수 있게 구성 | `summary.csv`, `checklist-marked.md` |

## 3) AC 기준 증빙 표

기준: `ACCEPTANCE_CHECKLIST.md`의 AC-001 ~ AC-007, `REPRO_SCRIPT.md` 시나리오

| AC ID | 검수 항목 | 권장 증빙(필수 우선순위) | 권장 형식 | 판정 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | 인증 동작 | 1) OTP 시작/로그인/세션조회 API 요청·응답 2) 비인가 관리자 접근 차단 화면 캡처 | JSON + PNG | 인증 성공, 세션 유효, 관리자 비인가 차단 |
| AC-002 | 채팅 응답 | 1) 채팅 요청/응답 로그 2) 정상 응답 및 오류 안내 응답 케이스 | JSON | 정상 질의 응답, 오류 시 안내 유지 |
| AC-003 | 가드레일 | 1) 금칙 입력별 요청/응답 로그 2) 안전 고지 메시지 화면 캡처 | JSON + PNG | 차단 또는 안전 고지 동작 |
| AC-004 | 관리자 조회 | 1) 관리자 주요 화면(운영/계정/모니터링) 캡처 2) 이동 경로 캡처 | PNG | 화면 진입 및 조회 동작 |
| AC-005 | 자료 관리 | 1) 콘텐츠 관리 화면(주차/문서/정적/정책) 캡처 2) 항목 조회/수정 로그(가능 시) | PNG + JSON | 자료 조회/관리 UI 및 기능 접근 가능 |
| AC-006 | 대화 저장 | 1) 세션 목록/세션 상세 API 응답 2) 동일 sessionId 연결 근거 | JSON | 저장 후 재조회 가능 |
| AC-007 | 배포 상태 | 1) 운영 URL 접속 캡처 2) 운영 환경 재현 로그 3) 점검 일시/점검자 기록 | PNG + JSON + MD | 운영 URL에서 핵심 플로우 실행 가능 |

### AC 공통 첨부 규칙

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 시간 기록 | 모든 증빙에 실행 시각(로컬 타임존 포함) 기록 |
| 실행 주체 | 실행자(검수자/개발자) 명시 |
| 재현 링크 | `REPRO_SCRIPT.md`의 단계 번호를 파일명 또는 메모에 연결 |
| 결과 요약 | AC별 `pass/fail/보완` 한 줄 요약 포함 |

## 4) LIM/운영 기준 증빙 표

### 4-1. LIM별 추가 증빙

기준: `ACCEPTANCE_CHECKLIST.md`, `CONTRACT.html`(운영 기간/사용량 초과 관련 조항), `DEVELOPMENT_SOW.md`

| LIM ID | 점검 항목 | 추가 증빙 | 권장 형식 | 판정 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIM-001 | 이미지 세팅(초기 500개) | 이미지 자산 목록, 저장소/DB 집계 결과, 등록 이력 | CSV + PNG | 계약 기준 수량 및 초기 세팅 근거 |
| LIM-002 | 문자 발송량(10,000건 기준) | 발송 대시보드 집계, 월별 합계, 샘플 발송 로그 | PNG + CSV + JSON | 계약 기준 발송량 범위 증빙 |
| LIM-003 | 서버 운영(6개월) | 인프라 운영 기간 증빙(계약/청구/가동 로그) | PDF/PNG + CSV | 계약 기간 내 운영 제공 |
| LIM-004 | 생성형 AI API 운영(6개월) | 사용량/과금 리포트, 월별 호출 집계 | PNG + CSV | 계약 기간 내 운영 제공 |
| LIM-005 | RAG/검색 API 운영(6개월) | 사용량/과금 리포트, 검색 호출 집계 | PNG + CSV | 계약 기간 내 운영 제공 |
| LIM-006 | 무상 A/S 준수 | 이슈 접수·처리 이력, 처리 SLA/완료 기록 | CSV + MD + PNG | 무상 기간 내 대응 이력 |

### 4-2. 운영 증빙(AC/LIM 공통 보강)

| 구분 | 증빙 대상 | 제출 권장물 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배포 운영 | 운영 URL, SSL, 핵심 플로우 가동 | 점검 캡처, 체크 로그, 장애/복구 기록 | AC-007 직결 |
| 릴리스 운영 | 앱 빌드/스토어 제출 상태 | 빌드 결과 로그, 제출 이력 캡처 | `MOBILE_RELEASE_GUIDE.md` 연계 |
| 기술 인수인계 | API/환경설정/운영 절차 | 기술문서, 운영가이드, 인수인계 메모 | `TECHNICAL_SPECIFICATION.md` 연계 |
| 계약 증빙 | 검수 결과 통지 및 보완 이력 | 체크리스트, 회신 문서, 보완 전후 비교 | AC/LIM 최종 판정 근거 |

## 5) 권장 폴더 구조 예시

아래 구조를 기준으로 압축(`evidence-package-YYYYMMDD.zip`) 전달을 권장합니다.

evidence-package-YYYYMMDD/
  00_index/
    README.md
    manifest.csv
    acceptance-summary.csv
  01_ac/
    AC-001-auth/
      request-start-verification.json
      response-start-verification.json
      request-login.json
      response-login.json
      response-session.json
      screen-admin-unauthorized.png
      memo.md
    AC-002-chat/
      request-chat-normal.json
      response-chat-normal.json
      response-chat-error-sample.json
      memo.md
    AC-003-guardrail/
      request-guardrail-case-01.json
      response-guardrail-case-01.json
      screen-guardrail-message.png
      memo.md
    AC-004-admin-view/
      screen-admin-operations.png
      screen-admin-accounts.png
      screen-admin-monitoring.png
      memo.md
    AC-005-content-management/
      screen-content-weeks.png
      screen-content-documents.png
      screen-content-static.png
      screen-content-policies.png
      memo.md
    AC-006-conversation-storage/
      response-sessions-list.json
      response-session-detail.json
      id-matching-note.md
    AC-007-deployment/
      screen-production-entry.png
      run-log-production-check.txt
      check-report.md
  02_lim/
    LIM-001-image-setup/
      image-inventory.csv
      count-proof.png
    LIM-002-sms/
      sms-usage-monthly.csv
      sms-dashboard-capture.png
    LIM-003-server-period/
      infra-operation-period.pdf
      uptime-summary.csv
    LIM-004-ai-api-period/
      ai-usage-monthly.csv
      ai-billing-capture.png
    LIM-005-rag-api-period/
      rag-usage-monthly.csv
      rag-billing-capture.png
    LIM-006-warranty-as/
      issue-log.csv
      as-handling-summary.md
  03_operations/
    technical-specification.pdf
    mobile-release-guide.pdf
    repro-script.pdf
    acceptance-checklist-marked.pdf
  99_signoff/
    submission-note.md
    reviewer-feedback-template.md

### 파일명 규칙(권장)

| 항목 | 규칙 예시 |
| --- | --- |
| 날짜/시간 | `20260408-1530` |
| AC/LIM 접두사 | `AC-003_*`, `LIM-002_*` |
| 형식 접미사 | `*_request.json`, `*_response.json`, `*_screen.png` |
| 민감정보 처리 | `*-redacted.json` (마스킹본) |

## 6) 제출 전 최종 점검표

| 점검 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| AC-001~AC-007 폴더가 모두 존재하고, 각 항목별 최소 1개 이상 실증빙이 포함되었는가 | [ ] |
| AC-007은 운영 환경 증빙(운영 URL/점검 시각/실행 로그)이 포함되었는가 | [ ] |
| LIM-001~LIM-006의 운영 증빙이 누락 없이 포함되었는가 | [ ] |
| 모든 캡처/로그/DB 결과에 실행 시각, 실행자, 항목 ID가 연결되어 있는가 | [ ] |
| 비밀값/개인정보(키, 토큰, 전화번호 등)가 마스킹되었는가 | [ ] |
| `ACCEPTANCE_CHECKLIST.md` 판정 표와 패키지 내 증빙 파일명이 매칭되는가 | [ ] |
| `REPRO_SCRIPT.md` 단계와 증빙 파일이 연결되어 재현 가능한가 | [ ] |
| `TECHNICAL_SPECIFICATION.md`, `MOBILE_RELEASE_GUIDE.md` 최신본이 동봉되었는가 | [ ] |
| 최종 압축 파일명과 버전/날짜가 명확한가 | [ ] |
| 제출 메모(제출일, 제출자, 검수 요청 범위)가 포함되었는가 | [ ] |

## 부록) AC/LIM-증빙 매핑 요약표

| 분류 | 상태 기준 | 주 제출물 |
| --- | --- | --- |
| AC | 기능 동작 검증 | 캡처 + API 로그 + 재현 메모 |
| LIM | 계약 한도/기간 검증 | 집계표 + 과금/운영 리포트 + 기간 증빙 |
| 운영 증빙 | 실환경 가동/릴리스 검증 | 배포 점검 로그 + 빌드/배포 결과 + 운영 문서 |

# 제출 전 최종 확인란

| 검수 결과 | □ 전체 합격 □ 일부 반려 |
| --- | --- |
| 발주자 검수 담당 | 성명/직함: 서명: 일자: |
| 수급자 대응 담당 | 성명/직함: 서명: 일자: |
| 비고 | AC-007 및 LIM 항목은 운영 증빙 첨부 후 최종 판정 |