# 아가야 개발 완료 보고서

계약 범위 기능이 운영 환경에서 확인 가능한 상태임을 요약한 최종 제출 문서

| 프로젝트 | 아가야 | 작성일 | 2026년 5월 10일 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. 완료 결론

아가야 모바일 앱, 관리자 웹, AI 상담 응답, 대화 저장/조회, 매일 요약, 알림 운영 흐름을 납품 가능한 상태로 구현하고 운영 배포까지 완료했습니다.

최종 검수는 개발자 도구가 아니라 실제 앱 화면, 관리자 화면, 운영 상태 확인 화면을 기준으로 진행할 수 있습니다.

# 2. 운영 접속 위치

| 구분 | 확인 위치 | 검수자가 보는 내용 |
| --- | --- | --- |
| 관리자 웹 | https://agaya-web-yvdnhntt7a-du.a.run.app | 로그인 후 대시보드, 사용자 관리, 콘텐츠 관리, 채팅 기록, 운영 설정 확인 |
| 서비스 상태 | 운영자가 제공한 서비스 상태 확인 화면 | 정상 상태 응답 확인 |
| 사용자 앱 | 설치된 아가야 앱 실행 | 홈, 오늘/우리, 아기와 대화, 마이페이지 활동 캘린더 확인 |

# 3. 기능별 완료 현황

| 번호 | 기능 | 상태 | 확인 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 사용자 인증 | 완료 | 앱/관리자 화면에서 확인 |
| FR-002 | 관리자 대시보드 | 완료 | 앱/관리자 화면에서 확인 |
| FR-003 | AI 가드레일 | 완료 | 앱/관리자 화면에서 확인 |
| FR-004 | AI 상담 응답 | 완료 | 앱/관리자 화면에서 확인 |
| FR-005 | 답변 자료 기반 보강 | 완료 | 앱/관리자 화면에서 확인 |
| FR-006 | 채팅 화면 표시 | 완료 | 앱/관리자 화면에서 확인 |
| FR-007 | 감정 캐릭터 응답 | 완료 | 앱/관리자 화면에서 확인 |
| FR-008 | 대화 저장과 조회 | 완료 | 앱/관리자 화면에서 확인 |
| FR-009 | 운영 인프라 | 완료 | 앱/관리자 화면에서 확인 |
| FR-010 | 알림 | 완료 | 앱/관리자 화면에서 확인 |

# 4. 비개발자 검수 순서

앱을 실행하고 로그인 후 홈 화면과 임신 주차 정보가 보이는지 확인합니다.

오늘,우리 화면에서 아기와 대화를 열고 기분 선택, 직접 입력, 오늘의 질문 답변 흐름을 확인합니다.

마이페이지의 활동 캘린더에서 하루 대화 요약과 날짜 질문 요약을 확인합니다.

관리자 웹에 로그인해 대시보드, 사용자 관리, 채팅 기록, 콘텐츠 관리, 운영 설정 화면을 확인합니다.

운영 상태 확인 주소에서 정상 상태가 표시되는지 확인합니다.

# 5. 운영 주의사항

문자, 푸시, 외부 AI 사용량은 실제 비용과 사용자 영향이 있으므로 운영자가 승인한 범위에서만 실행합니다.

비밀번호, 서비스 비밀키, 관리자 계정 정보는 본 문서에 포함하지 않고 별도 보안 채널로 인계합니다.

매일 요약은 한국 시간 자정 직후 자동 생성되므로, 질문 답변 직후에는 준비 문구가 먼저 보일 수 있습니다.